## Slide 1: Simulação de Projetos
Pós-graduação em Gestão de Projetos em TI
Abordagem PMI
Turma PMI4435 CAMPINAS– Jul/Set 2012

## Slide 2: Objetivos
O Business Game tem por objetivos:
  Simular através de aplicação de software a execução das boas práticas de gestão de projeto segundo a abordagem do PMBOK
  Propiciar aos participantes a experiência de tomar decisões em um projeto em tempo de execução
  Prover base para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da pós-graduação em um formato de Relato de Experiência

## Slide 3: TOPSIM
Em parceria com a TecTrain, a Faculdade IBTA tem oferecido em seus cursos de graduação e de pós a simulação de jogos empresariais:
  Market Place – Ambiente de Negócios
  TOPSIM – Simulador de Projetos
A ferramenta TOPSIM é uma ferramenta desenvolvida pela Tata Systems da Alemanha e tem por objetivo simular um cenário de projeto
No TOPSIM são usados os conceitos, técnicas e ferramentas propostos pelo PMBOK Guide

## Slide 4: Dinâmica
O Business Game é executado em 8 encontros:
Encontro | Conteúdo
1 (24jul) | Reunião de “Kick-off” do Projeto e Instruções gerais
2 (31jul) | Execução da Rodada 1
3 (07ago) | Execução da Rodada 2
4 (14ago) | Execução da Rodada 3
5 (21ago) | Execução da Rodada 4
6 (28ago) | Execução da Rodada 5
7 (30ago) | Reunião de Fechamento do Projeto
8 (13set) | Entrega dos trabalhos

## Slide 5: Atividades do 1º. Encontro
Reunião de Kick-off do Projeto
Horário | Atividade
19:30 | Apresentação das informações gerais sobre o Business Game (1)
20:00 | Divisão dos grupos (3 participantes por grupo) e atribuições das áreas de conhecimento por Gerente de Projeto.
20:15 | Apresentação sobre o cenário de projeto do TOPSIM (2)
20:30 | Exercício: Construção da Torre de Lego
21:30 | Orientação sobre formato de elaboração dos TCCs e discussão de dúvidas (3)
(1) Conforme descrito na Apresentação do Business Game
  (2) Conforme descrito na :
  (a) Apresentação sobre TOPSIM
  (b) Manual do Participante – parte 1
  (c) Manual de Operação(1)
  (3) Conforme descrito no (a) Regras para Formatação de TCC e (b) Template de Artigos Técnicos

## Slide 6: Atividades do 2º. Encontro
Execução da Rodada 1
Horário | Atividade
19:30 | Instruções sobre como executar a simulação (1) e instalação da ferramenta
20:00 | Simulação da Semana 1
22:00 | Fechamento da Rodada (1)
(1) Conforme descrito no (a) Manual do Participante – parte 2 e em (b) Folhas de Decisão
(2) Do total de decisões tomadas pelo grupo, devem ser documentadas ao menos 5 decisões e seus racionais/explicações.

## Slide 7: Atividades do 3º. Encontro
Execução da Rodada 2
Horário | Atividade
19:30 | Avaliação dos resultados da rodada anterior e feedback aos grupos
20:00 | Simulação das Semanas 2 a 14
22:00 | Fechamento da Rodada (2)
(1) Do total de decisões tomadas pelo grupo, devem ser documentadas ao menos 10 decisões e seus racionais/explicações.

## Slide 8: Atividades do 4º. Encontro
Execução da Rodada 3
Horário | Atividade
19:30 | Avaliação dos resultados da rodada anterior e feedback aos grupos
20:00 | Simulação das Semanas 15 a 19
22:00 | Fechamento da Rodada (3)
(1) Do total de decisões tomadas pelo grupo, devem ser documentadas ao menos 10 decisões e seus racionais/explicações.

## Slide 9: Atividades do 5º. Encontro
Execução da Rodada 4
Horário | Atividade
19:30 | Avaliação dos resultados da rodada anterior e feedback aos grupos
20:00 | Simulação das Semanas 20 a 39
22:00 | Fechamento da Rodada (4)
(1) Do total de decisões tomadas pelo grupo, devem ser documentadas ao menos 10 decisões e seus racionais/explicações.

## Slide 10: Atividades do 6º. Encontro
Execução da Rodada 5
Horário | Atividade
19:30 | Avaliação dos resultados da rodada anterior e feedback aos grupos
20:00 | Simulação das Semanas 40 a 85
22:00 | Fechamento da Rodada (5)
(1) Do total de decisões tomadas pelo grupo, devem ser documentadas ao menos 10 decisões e seus racionais/explicações.

## Slide 11: Atividades do 7º. Encontro
Reunião de Fechamento do Projeto
Horário | Atividade
19:30 | Avaliação dos resultados da rodada anterior, feedback aos grupos e divulgação do grupo vencedor
20:00 | Entrega dos trabalhos individuais pelos alunos. Haverá vista dos trabalhos individuais para eliminar eventuais dúvidas.
Nesta data DEVEM ser entregues os trabalhos individuais para análise pelos professores – DUAS (2) copias impressas em encadernação simples (espiral), já no formato final.
Esta data poderá ser utilizada como alternativa - do professor - no caso de problemas no software de simulação.

## Slide 12: Atividades do 8º. Encontro
Entrega final
Horário | Atividade
19:30 | Avaliação dos trabalhos, feedback aos indivíduos e divulgação das notas e ajustes necessários para entrega final do TCC.
20:30 | Apresentação dos resultados dos projetos e lições aprendidas (cada grupo terá 10 minutos de apresentação)
22:00 | Encerramento

## Slide 13: Dinâmica - Calendário
O Business Game é executado em 8 encontros:
Encontro | Conteúdo
1 (24jul) | Reunião de “Kick-off” do Projeto e Instruções gerais
2 (31jul) | Execução da Rodada 1
3 (07ago) | Execução da Rodada 2
4 (14ago) | Execução da Rodada 3
5 (21ago) | Execução da Rodada 4
6 (28ago) | Execução da Rodada 5
7 (30ago) | Reunião de Fechamento do Projeto
8 (13set) | Entrega dos trabalhos
Iniciar TCCs
Ultima vista rascunhos TCC
Entrega final rascunhos TCC
Apresentação e entrega TCC

## Slide 14: Laboratórios
Todas as aulas de Business Game serão executadas nos computadores e notebooks disponibilizados nos laboratórios da VERIS

## Slide 15: Avaliação
No total, os grupos realizarão 7 entregas durante o Business Game:
  Relatório (semanal) das decisões tomadas durante as 5 rodadas, representando a perda de 1 ponto por cada entrega perdida, por grupo (qualidade do trabalho conta);
  Apresentação das estratégias e resultados de cada grupo (apresentação final), representando 30% da nota individual.
  Artigo no formato de Relato de Experiência ao fim do Business Game, representando 70% da nota final, individual.
O grupo vencedor do Business Game (segundo avaliação do acompanhamento da própria ferramenta) terá somada à sua nota final 1 (um) ponto. Idem para o grupo vencedor da Torre Lego. – Nota máxima 10.

## Slide 16: Lembretes Importantes !!!
Será utilizado o PMBOK como fonte de referência a tomada de decisão durante as rodadas, portanto é imprescindível que cada grupo traga ao menos uma cópia para consulta – o mesmo deverá ser referenciado nos trabalhos
Para a instalação e uso do TOPSIM serão distribuídos “pendrives” pela VERIS. Ao final de cada jogada os “pendrives” deverão ser devolvidos ao instrutor do jogo para processamento das rodadas. (Propriedade da VERIS) – A não devolução até o horário acordado incorre na perda da “rodada” pelo grupo.
Serão realizadas chamadas à cada aula, sendo obrigatório no mínimo 75% de presença.

## Slide 18: Construindo uma Torre
Cada grupo deve construir uma torre usando blocos de Lego
São requisitos deste projeto:
  O cliente espera uma torre futurística, com no mínimo UM metro de altura e prefere que sejam usados os blocos mais escuros na base da torre
  A estabilidade da torre é importante e deve permanecer em pé pelo menos 1 minuto após construída
  O objetivo do cliente é otimizar lucratividade
O projeto consiste de 2 fases:
  Planejamento do projeto (máximo de 20 minutos) e execução do projeto (máximo de 5 minutos)
A lucratividade (resultado) será avaliada através de (previsto X realizado):
  Tempo de execução (em minutos)
  Número de blocos usados (em peças)
  Altura da torre (em centímetros)

## Slide 19: Construindo uma Torre
Cada grupo deve construir uma torre usando blocos de Lego
São requisitos deste projeto:
  O cliente espera uma torre futurística, com pelo menos meio metro de altura e prefere que sejam usados os blocos mais escuros na base da torre
  A estabilidade da torre é importante e deve permanecer em pé pelo menos 1 minuto após construída
  O objetivo do cliente é otimizar lucratividade
O projeto consiste de 2 fases:
  Planejamento do projeto (máximo de 20 minutos) e execução do projeto (máximo de 5 minutos)
A lucratividade (resultado) será avaliada através de (previsto X realizado):
  Tempo de execução (em minutos)
  Número de blocos usados (em peças)
  Altura da torre (em centímetros)
Quanto mais alto – melhor!

## Slide 20: Construindo uma Torre

## Slide 22: Simulação - Vencedor
O que define o SUCESSO no projeto?
Qual o critério utilizado para definir o GRUPO VENCEDOR?
Qual o GRUPO VENCEDOR?

## Slide 23: Simulação de Projetos
Pós-graduação em Gestão de Projetos em TI
Abordagem PMI
Turma PMI4435 CAMPINAS– Jul/Set 2012