ZPJ 22.11.2010

Planowanie składa się z następujących etapów:

- Identyfikacja celów i wymagań

- Określenie standardów i procedur używanych w projekcie

- Identyfikacja i opis działań- zazwyczaj od szczegółu do ogółu

- Szacowanie i przydział pracy

- Optymalizacja

- Aktualizowanie planu

Struktura podziału pracy (work breakdown structure- WBS albo SPP)

- opis całości pracy, która ma wykonana w celu ukończenia projektu

- to lista zadań, która określa najważniejsze prace, etapy, zadania

Jeśli projekt należy do jednej z często powtarzanych klas, warto użyć standardowej listy WBS i dostosować ją do wymagań konkretnego projektu

Zasady efektywnego szacowania i przydziału pracy

- Na tyle, na ile to możliwe oprzeć przewidywania na doświadczeniu i profesjonalnej wiedzy

- Pamiętać, że szacunki nie są rzeczywistymi wynikami i nie brać ich za pewnik

- Opierać harmonogramy na logicznej sekwencji czynności

- Opierać szacunki i harmonogramy na realistycznych oczekiwaniach względem dostępnych założeń

- Nie zakładać, że plan od razu będzie prawidłowy, optymalizować go, wprowadzać zmiany

Ocena kosztów i harmonogramu projektu

- wiedz o zasobach, poprzednich projektach  jako podstawa

- planowanie wymaga realistycznej oceny dostępnych zasobów itp.

- nie należy zakładać, ze osoby pracujące nad wieloma zadaniami poświęca cały swój czas naszemu projektowi

- należy oszacować prawdopodobieństwo, że potrzebne zasoby będą dostępne w oczekiwanym czasie i zakresie