## Slide 1: KIEROWANIE ZESPOŁEM ZADANIOWYM

## Slide 2: Czynniki wpływające na skuteczność zespołu
Projektowanie pracy.
Skład zespołu dobiera się analizując czynniki takie jak: kwalifikacje, osobowość, role zespołowe, wielkość zespołów, zastępowalność członków, skłonność do pracy w zespole.
Kontekst pracy, to dysponowanie dostatecznymi zasobami, skuteczne przywództwo, oraz system oceny i efektywności nagradzania.
Proces pracy, zaangażowanie członków poprzez wspólne dążenia, konkretne cele, sukcesy, konflikty i próżniactwo społeczne.

## Slide 3: SKUTECZNOŚĆ ZESPOŁU

## Slide 5: PROCES KIEROWANIA ZESPOŁEM
„Możesz motywować strachem.
Możesz tez motywować nagrodą.
Ale obie te metody są tylko tymczasowe.
Jedyna rzeczą trwałą jest automotywacja”
Homer Rice

## Slide 6
Kierowanie zespołem – to takie oddziaływanie na jego członków, aby spowodować właściwe ich postawy i zachowania a w finalnie – pożądane parametry projektu.
Sprawne kierowanie zespołem jest istotnym warunkiem osiągnięcia celu.

## Slide 7: Fazy kierowania
faza preparacji, obejmująca:
  inicjację projektu (cel, zakres, hierarchia zadań, ocena ryzyka, ograniczenia),
  utworzenie zespołu zadaniowego,
  zaplanowanie działań, czasu realizacji, kosztów,
faza realizacji, tj. wykonania projektu – zgodnie z planem,
faza kontroli, tzn. porównanie wykonania projektu z planem i rozliczenie (zamknięcie) projektu. Warto podkreślić szczególną rolę preparacji projektu w uzyskaniu powodzenia, w praktyce często niedocenianą.

## Slide 8: Specyfikę kierowania zespołem zadaniowym wyznacza:
ograniczony czas (presja czasu),
zmienność zadań (ról) uczestników,
potrzeba zdecydowanej zespołowości,
intensywna komunikacja,
samoorganizacja i samokontrola,
wysoka dyscyplina,
większa emocjonalność i napięcia w działaniach,
potrzeba szczególnej motywacji członków zespołu.

## Slide 10: Role kierownika
Cechy kierowania w zespołach projektowych (zadaniowych) wskazują na szczególnie silną pozycję kierownika zespołu.
Kierownik jest zasadniczym czynnikiem powodzenia projektu.
Klasyczne role kierownika (menedżera) w zespole:
  role interpersonalne,
  informacyjne
  decyzyjne,
  musza być odgrywane z dużym stopniem intensywności.

## Slide 11: Kwalifikacje kierownika zespołu zadaniowego:
umiejętności branżowe (specjalistyczne),
umiejętności interpersonalne,
umiejętność podejmowania decyzji.

## Slide 13: Proces kierowania zespołem
Proces kierowania zespołem obejmuje:
planowanie,
organizowanie,
motywowanie,
kontrolowanie
oraz przenikającą funkcję koordynowania.

## Slide 14: Etapy procesu kierowania
podjęcie decyzji o działaniu,
zlecenie zadań członkom zespołu,
tworzenie warunków do działania,
motywowanie pracowników ,
kontrolowanie.

## Slide 15: Podjęcie decyzji
Podjęcie decyzji jest świadomym, nielosowym wyborem celu bądź sposobu działania.
To postanowienie o działaniu winno obejmować trzy główne fazy:
  analizę sytuacji i zdefiniowanie problemu do rozwiązania,
  wygenerowanie wariantów dojścia do stanu pożądanego,
  wybór stosownego (wg określonego kryterium) wariantu.

## Slide 16: Zlecenie zadań
Przekazanie członkom zespołu wybranego wariantu do wykonania jest drugą fazą procesu, która obejmuje:
  podział zadań, a także, z reguły
  informacje na temat czasu i sposobu wykonania zadania.
Przekazanie zlecenia może przybrać postać:
  rozkazu,
  polecenia,
  zalecenia,
  rady.

## Slide 17: Tworzenie warunków
Tworzenie warunków obejmuje:
  zabezpieczenie działania w niezbędne zasoby:
    ludzkie,
    rzeczowe,
    finansowe,
    informacyjne,
  uprawnienia do dysponowania nimi.

## Slide 18: Tworzenie warunków do działania
wstępne ukierunkowanie zadań (określanie celów),
zdefiniowanie zadań i ich podział,
zapewnianie środków niezbędnych do pracy,
udzielanie niezbędnych informacji o działaniach grupy,
obdarzenie członków grupy zaufaniem i wzbudzanie w nich zaufania do siebie,
wyzwalanie energii i zaangażowania członków grupy w rozwiązywaniu problemów,
przejmowanie odpowiedzialności i dowodzenie tylko tam, gdzie to konieczne,
wzmacnianie wśród członków grupy umiejętności podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów i współpracy,
odwracanie uwagi członków grupy od małostkowych nieporozumień
tworzenie i podtrzymywanie klimatu współpracy.
Notes: <number>

## Slide 19: Motywowanie pracowników
Motywowanie jest :
  wywoływaniem stanu gotowości do działania,
  uruchamianiem motywów ludzkiej aktywności.
Czyni się to za pomocą różnych bodźców w nawiązaniu do rodzaju potrzeb:
  egzystencjalnych,
  społecznych,
  rozwojowych,
  samorealizacji pracowników.

## Slide 20: Kontrolowanie
Kontrola jest :
  porównaniem wykonanych zadań ze stanem pożądanym (celem, planem),
  wyciągnięciem wniosków,
  dostarczeniem informacji zwrotnej wykonawcom.

## Slide 21: Podejście sytuacyjne
Wymienione fazy, funkcje kierowania mogą być realizowane z różnym stopniem uwzględnienia cech i partycypacji członków zespołu, tj. w zależności od stylu kierowania.
Wybór tego stylu, jego wykorzystanie i efektywność są determinowane wieloma czynnikami. Najogólniej zależą one od:
  kierownika,
  podległego zespołu,
  pozostałych warunków działania.
Generalnie zalecane tu jest podejście sytuacyjne. Tak więc np. presja czasu, zagrożenie życia itp. będą przemawiać za autokratycznym stylem kierowania.

## Slide 22: Kierowanie
Zasadnicza charakterystyka usług i kierowania zespołem zadaniowym wskazują na złożoność tych zagadnień.
Różnicują się one w zależności od:
  rodzaju zadania,
  skali działania,
  czasu,
  wielkości zespołu, itd.

## Slide 24: Role i kwalifikacje kierownika
„Ludzie, którzy mają cele,
osiągają sukces, bo wiedzą
dokąd zmierzają.”
Earl Nightingale

## Slide 25: Rozwój własny
Dążenie do samorealizacji jest najwyższą w hierarchii potrzebą człowieka, a jej zaspokojenie jest jednocześnie niezbędne do posiadania poczucia sensu, koherencji i spełnienia.

## Slide 26: 1. Wiedza

## Slide 27: 2. Umiejętności

## Slide 28: Ustalanie celów

## Slide 29: …
„Nie obawiaj się kroczenia naprzód powoli.
Obawiaj się stania w miejscu.”
Japońskie przysłowie

## Slide 30: Każda zmiana może przynieść korzyść jeśli
ciężar zainteresowania skupia się na potrzebach , pragnieniach
i zachowaniu człowieka w organizacji, a najwyższą wartością pozostaje w organizacji praca dobrze przygotowanych kadr.
<number>